期末專題進度報告

腸命天機 Gut Instinct — 大腸直腸癌 AI 輔助判斷系統

StanCode 201 專題

指導 Mentor：李柏南 Po-Nan Li

組長：陳繹中

組員：陳奕閔 Steven Chen、鄭文森、Sean

報告日期：2026 年 8 月 15 日

# 一、專案摘要

本專案以真實世界的大腸直腸癌登記資料為基礎，開發 AI 工具協助醫師判斷：醫師輸入病患特徵後，系統從資料庫中找出最相似的一群病患，並給出對應的存活預測，作為臨床參考。本次進度已完成從資料處理、PCA 降維、存活分析，到自然語言查詢介面與線上部署的完整雛形，三方分工並行推進。

# 二、本次整體進度

- 資料：完成 12,250 筆病患資料的清理、去識別與合成，保留 197 欄位並整理欄位代碼對照。

- 分析引擎：完成 PCA 降維（前三主成分）與 Kaplan–Meier 存活分析（含 95% 信賴區間），並建立相似病人查詢引擎。

- 前端介面：完成自然語言輸入的三步式介面，串接上述引擎，結果以真實資料計算並視覺化。

- 上線與協作：整合版已部署至 Vercel，並以 GitHub 版本控管、push 後自動部署。

# 三、分工（各自進度）

| 成員 | 負責範圍 | 本次進度 |
| --- | --- | --- |
| 陳繹中（組長／醫師） | 臨床需求與情境定義、癌症登記資料與欄位代碼表（codebook）、臨床合理性把關 | 提供 Stage I–IV 存活資料與資料定義表，確認分析符合臨床 |
| 鄭文森、Sean | 資料前處理與 AI 去識別、PCA 降維與載荷解讀、Kaplan–Meier 存活分析、相似病人查詢引擎 | 完成 12,250 筆資料清理與合成、PCA（前三主成分）、KM 曲線與 95% CI、單檔查詢引擎與分析報告 |
| 陳奕閔 Steven | UI/UX 前端、自然語言解析、串接查詢引擎、部署與版本控管 | 完成三步式自然語言介面、串接組員 PCA/KM 引擎、PCA 散布圖、Vercel 上線與 GitHub |

# 四、系統如何檢視與使用

線上網站（電腦、手機皆可，免安裝）：https://crc-oracle.vercel.app

原始碼（GitHub）：https://github.com/iminstevenchen/crc-oracle

## 操作三步驟

1. 輸入區：在文字框輸入一句病患描述，例如「68 歲男性，第二期升結腸癌，中分化腺癌，elective curative surgery，CEA 12.5，希望找 100 位相似病患」。頁面附有範例可一鍵帶入。

2. 解析與確認：系統自動抽出年齡、性別、AJCC 期別、腫瘤位置、病理型態、分化程度、手術目的與時機、CEA、相似病患數共十個欄位，可直接修改後按「確認並執行」。

3. 相似族群結果：顯示 Selection 摘要、目標病患與相似族群的對照表、Kaplan–Meier 存活曲線（含 95% 信賴區間、1/3/5 年存活率），以及 PCA 主成分空間散布圖。

# 五、技術架構

系統為單一檔案的靜態網頁，無需後端伺服器：自然語言解析、PCA 投影、KNN 相似度、Kaplan–Meier 計算與繪圖全部在瀏覽器端完成。流程為：解析器將病患敘述轉為結構化欄位，餵入分析引擎的相似病人查詢與存活計算，再於前端呈現結果。此設計讓「口語輸入」與「可稽核的統計計算」分離，語言層可隨時替換為更強的模型，計算仍由統計程式負責。目前引擎儲存前三個主成分，累積解釋變異為 34.4%，報告與網站一律以真實數字呈現。

# 六、資料來源與重要限制

目前使用的是「癌症資料20072023_AI去識別合成版」。由於去識別合成過程會破壞欄位之間的臨床關聯，期別與存活的相關性偏低（期別與死亡相關係數約 0.02，主要保留訊號的是年齡）。因此網站上的存活數字僅供方法學與流程示範，不可作為臨床判讀或投稿依據。整條分析管線（日期轉換、哨兵值清理、TNM 還原、PCA、KNN、Kaplan–Meier、信賴區間）已完整且正確，一旦接上關聯完整的原始資料庫即可產出具臨床意義的結果；網站頁面亦已明確標註此限制。

# 七、產出清單

| 產出 | 內容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 整合版網站 | 自然語言前端 + 真實 PCA/KM 引擎（線上版） | gut-instinct.vercel.app |
| 資料字典 / codebook | 197 欄位定義、PCA 變數、方法說明、待補代碼清單 | 癌症資料_資料字典與codebook.xlsx |
| PCA 與存活分析報告 | PCA 說明、資料處理、載荷解讀、存活分析與限制 | 大腸直腸癌_PCA分析報告.docx |
| 原始碼 | GitHub 版本控管，Vercel 自動部署 | github.com/iminstevenchen/crc-oracle |

提醒：線上網址為公開連結，展示這份合成資料可行；未來若接真實病患資料，須改為受保護部署或改回檔案分享，不可公開。

# 八、後續工作

- 取得完整欄位代碼表（codebook），把腫瘤位置、手術術式等代碼還原為可讀文字。

- 接上關聯完整的真實資料庫，重跑同一套程式驗證期別分層是否正常分離。

- 在前端加一層語言模型以強化口語解析；評估加入 Cox 比例風險模型輸出風險比（HR）與 p 值。

- 依需求補充術後死亡率、住院天數、併發症率等指標的欄位對應與計算。